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     За истекший период в ТСЖ «Степное» были проведены следующие работы:
 слесарями было выполнено - 380 заявок (за 9 месяцев – 3068), электриками  – 247 заявок (за 9 месяцев – 763) стройгруппой  – 159 заявок (за 9 месяцев – 461) , собственными силами был произведен текущий ремонт кровель (по заявкам жителей) без привлечения подрядных организаций, стройгруппа установила снегозадержатели на кровлях жилых домов по ул. Конституции СССР, 22 и пр. Дзержинского, 20. Была проведена подготовка жилых домов к отопительному сезону – центральное отопление (с поверкой приборов учета на дома и на рециркуляции ГВС – перепрограммирование однопоточных ОДПУ на двухпоточные ОДПУ. Были установлены ОДПУ электроснабжения и приняты в учет 11.11.2013 г. проводился ППР холодного и горячего водоснабжения и электроснабжения. На жилых домах: пр. Дзержинского, 26; 26/1; 26/2; 26/3 – проведена покраска газопровода. Проведен капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения на ул. Волгоградская, 22/1, текущий ремонт подъездов по ул. Волгоградская, 26/1. Ремонт гидроизоляции межпанельных швов по ул. Волгоградская, 22 – 332 п.м.; ул. Волгоградская, 26/4 – 59,6 п.м.; ул. Конституции СССР, 30 – 57,95 п.м.; ул. Конституции СССР, 30/1 – 79,8 п.м.; всего – 529,35 п.м. Ремонт цементной стяжки козырька по пр. Дзержинского, 22. Асфальтирование отмосток и пешеходной дорожки по ул. Волгоградская, 28 – 122,5 м2; ул. Конституции СССР, 24/2 – 76,2 м2, по ул. Волгоградская, 26/4 – не приняты работы (до весны), входа в подъезд ул. Волгоградская, 26/1 – 54,2 м2.Пешеходная дорожка по ул. Волгоградская, 26/1 к контейнерной площадке, асфальтирование дворовой площадки пр. Дзержинского, 24(средства депутата Катасонова С.), завозили ПГС на детские площадки и обустройство детской площадки по ул. Волгоградская, 26/4, установка МАФ по ул. Конституции СССР, 30/1; 30. Произвели побелку деревьев, бордюров, посадили саженцы в кол-ве 30 шт. (ясень). Произвели  вывоз мусора, листвы, сухих веток после опиловки деревьев. Произвели очистку подвалов и тех. этажей от мусора. Провели дератизацию подвалов и дезинсекцию. Проводилось 1 раз в месяц мытье подъездов, покос травы. Установка и ремонт леерного ограждения. Проводились работы с задолжниками и с нулевыми квартирами  и с жителями,  которые не установили в/счетчики с составлением актов в кол-ве 344 по фактически проживающим, выявлено по домам квартирантов в кол-ве 68 квартир, вручались предписания по установке  ИПУ в кол-ве 344 шт., вручались предписания на замену ИПУ  холодного водоснабжения в кол-ве 187 шт., неоднократно составлялись акты по затоплению квартир, по течи кровель,  по уборке строительного мусора и др. Проводились мероприятия по субботникам, встречи со старшими по подъездам и домам, неоднократно размещаются информационные объявления, рекламы   на досках объявлений в жилых домах, так же на информационной доске ТСЖ, вручаются газеты «Вечерний Оренбург» пенсионерам, инвалидам проживающих на территории ТСЖ, подготовка и проведение праздников к запланированным мероприятиям, проводится инструктаж по технике безопасности с работниками ТСЖ. Проводилась инвентаризация на складе, составление электронных паспортов на 3 сайта, актов разграничения ОТГК, проводится работа на обращение жителей м/района. 
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