	                                                                                                   Приложение №3 к вопросу №6 повестки

                                                                                                   дня общего отчетно-выборного собрания 2014г.                                                 
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

ЖИЛЫХ ДОМОВ ТСЖ «СТЕПНОЕ» НА 2014 г.



	Описание работ
	Адрес
	Объем работ
	Сумма т.р.

	Ремонт крыш
	ул.Волгоградская  д.24
ул.Волгоградская  д.26/3

пр.Дзержинского  д.26/2

ул.Конституции СССР  д.30

ул.Конституции СССР  д.24


	580,0м2
	290,0

	Ремонт фасада, межпанельных швов
	ул. Волгоградская д. 22
ул. Волгоградская д. 22/1

ул. Волгоградская д. 26/1

ул. Волгоградская д. 26/4

пр. Дзержинского д. 26

ул. Коституции СССР д. 28

ул. Коституции СССР д. 30

ул. Коституции СССР д. 30/1

ул. Театральная д. 31/1

ул. Театральная д. 33

ул. Театральная д. 31
	1500,0 м.п.
	582,0

	Ремонт отмостки 
	ул. Волгоградская д. 22

пр. Дзержинского д. 26/3

ул. Коституции СССР д. 26

ул. Коституции СССР д. 30

ул. Театральная д. 33
	370,0м2
	330,0

	Ремонт МОП
	ул. Волгоградская д. 22

ул. Волгоградская д. 22/1

пр. Дзержинского д. 22

пр. Дзержинского д. 24

пр. Дзержинского д. 26/1

ул. Коституции СССР д. 30/1
	20 подъездов
2 вестибюля
	1570,0

	Ремонт балконных плит
	ул. Волгоградская д. 22

ул. Волгоградская д. 22/1

ул. Волгоградская д. 24

ул. Волгоградская д. 26/1

ул. Волгоградская д. 26/2
ул. Волгоградская д. 26/3
ул. Волгоградская д. 28

пр. Дзержинского д. 26/3

ул. Коституции СССР д. 22/2

ул. Коституции СССР д. 28/4

ул. Коституции СССР д. 30

ул. Коституции СССР д. 30/1

ул. Театральная д. 31
	110 балконных
плит
	380,5

	Замена оконных блоков на блоки из ПВХ в МОП
	ул. Волгоградская  д.24

ул. Волгоградская  д.28

пр. Дзержинского д.20

пр. Дзержинского д.26

пр. Дзержинского д.26/1

ул.Конституции  д.22

	104 блока
	1084,0

	Ремонт и остекление оконных блоков в МОП
	по заявкам
	
	35,0

	Ремонт и окраска цоколя
	ул. Волгоградская  д.28

пр. Дзержинского д.26

пр. Дзержинского д.26/1

ул. Конституции СССР  д.24/2

ул. Конституции СССР  д. 26

ул. Конституции д.30/1
	418,0 м2
	335,0

	Ремонт козырьков и площадки входов
	ул. Волгоградская д. 22/1

ул. Волгоградская д. 26/2

ул. Волгоградская д. 26/3

ул. Волгоградская д. 28
пр. Дзержинского д. 20/1

пр. Дзержинского д. 22/1

ул. Коституции СССР д. 22/1

ул. Коституции СССР д. 24/2


	12 площадок
14 козырьков
	210,0

	Ремонт системы теплоснабжения и теплоизоляция труб
	все дома
	предупредительный ремонт и заявки
	100,0

	Ремонт системы ХВС и ГВС
	все дома
	предупредительный ремонт и заявки
	100,0

	Ремонт системы водоотведения 
	все дома
	предупредительный ремонт и заявки
	100,0

	Ремонт системы электроснабжения
	все дома
	предупредительный ремонт и заявки
	100,0

	Ремонт и окраска МАФ и газонных ограждений
	все дома
	предупредительный ремонт и заявки
	30,0

	ИТОГО
	 
	 
	5246,5


                 Председатель правления
                 ТСЖ «Степное»                                                                            Н.А.Калинская
